Пояснительная записка.

по основным  показателям оценки эффективности и результативности деятельности  департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти за 9 месяцев 2011 года.

(приложение №1 к распоряжению заместителя мэра от 05.08.2011г. № 8409-р/5)

Показатель №1 «Степень освоения выделенных бюджетных ассигнований на отчетный год»:

Освоение бюджетных ассигнований  за 9 месяцев 2011г. составляет 37,8% , что  в 2,2 раза выше уровня отчетного периода  прошлого года.

Показатель № 2 «Своевременность исполнения графика муниципальных заказов»:

Данный показатель оценивается по итогам года.

Показатель №3 «Наличие просроченной кредиторской задолженности по вине департамента градостроительной деятельности в пределах доведенных до ГРБС лимитов»:

Данный показатель за 9 мес. 2011года равен «0». Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, допущенной по вине заказчика, свидетельствует об эффективности работы с подрядчиками. Допустимое отклонение показателя-1%.

Показатель №4 «Доля расходов, формируемых в рамках программ, Перечня объектов капитального строительства и Плана мероприятий в сфере градостроительной деятельности в общем объеме бюджетных ассигнований на текущий год»:

Данный показатель  за 9 мес.2011 года составляет 99,9%.

Ф-мажор: отсутствие положительной динамики допускается  в случае изменения законодательства, кризисных явлений в экономике.

Показатель №5 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства»:

За 9 месяцев 2011 года для строительства на территории городского округа Тольятти предоставлено 28 земельных участков общей площадью 49,37 га, в том числе  2 земельных участка общей площадью 0,16 га  для индивидуального жилищного строительства для  льготной категории граждан. 	Показатели  отчетного периода ниже уровня 2010 года (38 земельных участков общей площадью 98,7 га)  в связи с отсутствием вакантных земельных участков, не обремененных правами третьих лиц и общего снижения активности в строительной отрасли.

Показатель № 6: «Доля земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного)»:

Значение данного показателя за 9 месяцев 2011 года составило 11,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года  значение показателя увеличилось на 6%.

За 9 мес. 2011 года  в Тольятти  предоставлено  24 земельных участка, объявлено 24 аукциона.

По результатам проведения торгов предоставлены 3 земельных участка, общей площадью 37078 кв.м. (3,71 га) для строительства объектов:

1. предприятие общественного питания  ( общей площадью  0,31 га);

2. промышленное, коммунально-складское предприятие 4-5 класса вредности (общей площадью 0,21 га);

3. физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом (общей площадью  3,19 га).

Кроме того,  2 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (общей площадью 0,16 га) представлены без торгов.

Земельные участки для  строительства многоквартирных жилых домов на торги в 2011 году не предоставлялись.

За 9 мес. 2010 года предоставлено 36 земельных участка, объявлено 36 аукционов.

По результатам проведения торгов предоставлены  3 земельных участка, общей площадью 8672 кв.м. (0,87 га) для строительства объектов:                    	1.  объект здравоохранения (общей площадью 0,0851 га) ;

2. универсальный спортивно-развлекательный комплекс (общей площадью 0,6096 га);

3. строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой (общей площадью 0,1725 га).

Кроме того, 1 земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общей площадью 0,08 га) представлен без торгов.

Показатель №7  «Средняя продолжительность  периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)»:

Сроки прохождения документов  с даты подачи  заявки до  даты принятия решения или подписания протокола о результатах торгов уменьшились на 11,7 дней по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Показатель №8  «Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на  получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство»:

Данный показатель за 9 мес. 2011года составляет 23 дня и имеет положительную динамику к уровню прошлого года.

Причины длительных сроков получения разрешений на строительство после предоставления земельных участков состоят в длительных сроках подготовки ИРД и прохождения экспертизы проектной документации.

Показатель № 9: «Средняя продолжительность периода со дня принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до получения разрешения на строительство»:

Значение указанного показателя за 9 месяцев 2011 года составило 685 дней и возросло к  аналогичному  периоду 2010 года  на 3 дня.

Причины длительных сроков получения разрешений на строительство объектов, после предоставления земельного участка, состоят в длительных сроках оформления исходно-разрешительной документации, прохождения экспертизы проектов. Перечисленные работы выполняются заказчиком и сроки их исполнения не зависят от работы департамента градостроительной деятельности.

Показатель № 10: «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых со дня принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства»

Значение данного показателя  за 9 месяцев 2011 года составляет:

- по объектам жилищного строительства – 99,55га

- по иным объектам капитального строительства – 225,06 га.

Данный показатель за 9 мес.  2010 года не был рассчитан по причине отсутствия необходимой информации в связи  с тем, что функции выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию возложены на УАиГ с марта 2009г.

Причинами превышения сроков строительства жилых домов свыше 3-х лет и иных объектов свыше 5-ти лет являются: отсутствие средств у застройщиков, отсутствие разрешительной документации, отклонение от проектной документации.

Показатель №11 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя»:

Показатель рассчитывается по итогам года.

Показатель №12 «Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения»:

Показатель рассчитывается по итогам года.

Показатель №13 «Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий»:

По данному показателю отмечена отрицательная динамика , что  связано  с отсутствием достаточного (соответствующего спросу) количества сформированных и обеспеченных необходимой инженерной (коммунальной) инфраструктурой земельных участков, а также разработанных градостроительных планов земельных участков применительно к застроенным или предназначенным для жилищного строительства земельным участкам в границах городского округа Тольятти.

Показатель № 14: «Год утверждения или внесения последних изменений: в Генеральный план городского округа, в Правила землепользования и застройки городского округа»:

За 9 мес. 2011 года  внесены изменения в Генеральный план решением Думы городского округа Тольятти от 02.03.2011 №480 О внесении изменений в Постановление Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004  №1190 «Об утверждении проекта корректировки Генерального плана г. Тольятти до 2015 года»; Решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г.  №1059 "О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти" .

За 9 мес. 2010г. внесений изменений в Генплан  не было.

В 2011 г. за отчетный период  внесены 3 изменения в правила землепользования и застройки: Решения Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки» № 509 от 06.04.2011г. и № 510 от 06.04.2011г., от 22.09.2011г.

В 2010 г. за отчетный период внесены  4 изменения в правила землепользования и застройки : Решения Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки» №218 от 17.02.2010г , № 296 от 19.05.2010г., № 342 от 07.07.2010г., № 343 от 07.07.2010г. и № 378 от 06.10.2010 г.

Изменения в ПЗЗ вносятся по мере поступления обращений.

Показатель №15 «Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа»:

Доля строящихся объектов, в общем объеме незавершенного строительства  находящегося на балансе ДГД, составляет за 9 мес. 2010г.-15,9% (261437,8 тыс. руб.), за 9 мес. 2011г.-24,5% (466088,2 тыс. руб.).

За 9 мес. 2011г. объем бюджетных инвестиций  по объектам, строительство которых продолжается, увеличился по сравнению  с итогом отчетного периода в 1,8 раза, что говорит о положительной динамике.

Объем бюджетных инвестиций на законченные  строительством  объекты и подлежащие передаче составляет за 9 мес. в 2010г.  355210,4 тыс. руб., за 9 мес. 2011г.-669764.9 тыс. руб.

Показатель № 16: «Обеспеченность владельцев личного автотранспорта машиноместами на стоянках и в гаражах»:

##### Значение данного показателя  за 9 месяцев 2011 года составило — 57,7%.

Для расчета значения показателя  использовались следующие сведения:

- ГСК, эксплуатационные кооперативы, подземные гаражи и стоянки манежного типа — 106024 машиномест;

- индивидуальные гаражи — 5344  машиномест;

- автостоянки (по сведениям УЗР ) — 23853 машиномест;

- количество зарегистрированных транспортных средств на территории городского округа Тольятти : всего — в личном пользовании — 234432 ед. по сведениям госавтоинспекции.

##### Расчет значений показателя за 9 месяцев 2010 года не производился по причине отсутствия  данного показателя в указанный период.

Показатель №17 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными»:

Доля населения, проживающих  аварийных домах увеличилась за счет признания жилых домов  по ул. Советская,52 и Ворошилова,55 (1 подъезд) аварийными постановлениями мэрии № 2432-п/1 от 06.09.2011г. и № 2706-п/1 от 06.09.2011г.

И.о. руководителя департамента

градостроительной деятельности                                          В.В. Васильев

Симонова 637837